**Product Backlog IKEBay**

**Rendu 20/12/2018**

Notre product backlog est organisé en 7 colonnes (de Gauche à Droite) :

* "***Even More Optional Features***" : Les fonctionnalités envisagées pour une poursuite du projet (que nous ne prévoyons pas d'être capable de réaliser dans les temps)
* "***Optional Features***" : Les fonctionnalités non nécessaires pour une première version finale mais que l'on peut envisager s'il nous reste du temps.
* "***To Do***": Les fonctionnalités envisagées pour une première version finale (correspondant à notre Version 3).
* "***Current Sprint***": Les fonctionnalités tirées de ***ToDo*** que l'on doit réaliser pendant le sprint.
* "***In Progress***": Les fonctionnalités en cours de développement.
* "***Pending Review***": Les fonctionnalités codées qui admettent des bugs (indiqués sur l'issue) ou qui attendent une validation par un autre membre de l'équipe.
* "***Done***": Les fonctionnalités implémentées.

Les versions envisagées sont les suivantes :

**V1** - Afficher le listing des produits et constituer un panier (valide pour une session uniquement).

**V2** - Permettre au vendeur de gérer son stock et leurs produits. Permettre au client de payer ses achats.

**V3** - Permettre aux utilisateurs de s'identifier - Les clients pourront se faire "livrer" les produits et consulter leur factures auprès du site.

**V4** - Ajouter des catégories des meubles, tri et recherche spécifique. Ajouter une page de contact (pour tout problème avec le site / la livraison etc …)

**V5** - Ajout de features en vrac s'il reste du temps.

Après un premier audit Agile, on nous a conseillé d'inverser quelques fonctionnalités entre **V3** & **V4** : Les factures passent en V4, et les catégories/filtres passent en V3.

Au lancement du projet le backlog était organisé tel que :

* La **V5** est en **Even More Optional Features**
* La **V4** est en **Optional Features**
* La **V1 V2 V3** sont en **To Do**

L'ensemble des fonctionnalités sont listées ci-après (dans le backlog final) chaque fonctionnalités correspond à une ou plusieurs user-story. Sur chaque fonctionnalité il est inscrit **V**X où X correspond au numéro de version.

**Backlog Final**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Even More Optional** | | |
| V5 Wishlist + Partage | V5 Support Multilingue | V5 Multi-Plateforme |
| V5 Promotions | V5 Service Après Vente | V5 Promo à la Une |
| V5 Export CSV Commande | V5 Paiement Différé |  |
| **Optional Features** | | |
| V4 Page de Contact | V4 Facture | V4 Historique Facture |
| **ToDo** | | |
| V3 Test de Charge | | |
| **Current Sprint** | | |
| V2 Interface Vendeur | | |
| **In Progress** | | |
| Vider Panier après Commande | Reset Pagination Recherche | Serveur Mail Non Implémenté |
| **Pending Review** | | |
| V3 Stock Produit | | |
| **Done** | | |
| V1 Affichage Produit | V1 Panier Edit | V1 Détail Produit |
| V1 Listing Panier | V1 Ajout Panier | V1 Vider Panier |
| V2 Paiement Simulé | V1 Panier Add/Sub | V3 Compte Vendeur |
| V1 Quick View Panier | V3 Footer | V3 Peupler la BD |
| V1 Déploiement | V3 Catégorie/Pagination | V3 Barre de Recherche |

Les fonctionnalités en Vert peuvent être corrigées rapidement avant la soutenance.

Les fonctionnalités en Rouge admettent des bugs connus, que nous ne serons pas en mesure de corriger avant soutenance.

Les fonctionnalités restantes dans le **ToDo** et **Current Sprint** n'ont pas un apport client assez fort lors du "planning poker" pour être développées.